招标文件

项目名称：图书馆楼采暖系统改造等工程

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

日  期：二0一二年七月二日

第一部分 竞争性谈判邀请

黑龙江省经济管理干部学院拟对图书馆楼采暖系统改造等工程项目采购进行竞争性谈判。欢迎具有锅炉制造及安装三级许可证（含）以上的企业并具备一定施工能力的工程公司前来参加谈判。

一、项目名称：图书馆楼采暖系统改造等工程

二、施工地点：哈尔滨市南岗区学府路五号

三、工程内容：采暖系统改造(图书馆楼及供垫外网检修)

(以上工程具体范围及技术要求见本文第三部分)。

四、计划工期：自合同签订后40天。

五、潜在供应商资格要求：具有法人资格，锅炉制造及安装三级许可证（含）以上企业并具备一定施工能力的工程公司前来参加谈判

六、报名时间：2012年7月3日至7月5日14时。

七、报名方式：

有意向参加本项目谈判的潜在供应商，如资格条件符合本项目“潜在供应商的资格要求”并确定参加本次谈判报价活动，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，同时携带如下材料：

- 企业法人营业执照副本及复印件；

- 组织机构代码证副本及复印件；

- 税务登记证副本及复印件；

- 法定代表人授权书，(法人代表参加谈判不需提供，法定代表人授权书应由法定代表人签字并加盖公章，否则无效)。

- 资质证书原件及复印件；

- 安全生产许可证原件及复印件。

待工作人员确认后，报名成功。只有在黑龙江省经济管理干部学院报名并经确认的潜在供应商，方有资格参加本项目的谈判报价活动。

报名受理人：资产管理处 周颖 曲天柱          联系电话：0451-86697112

八、竞争性谈判文件获取方式：

报名成功后请登录黑龙江省经济管理干部学院网站“最新公告”的“招标文件”下载竞争性谈判文件。

九、本项目的资格性文件和证明：详见供应商须知五、六。

十、勘查现场时间、地点：2012年7月5日上午9时，哈尔滨市南岗区学府路5号（在规定时间内自行勘查）

联系人/电话：张启军 /13654551872    孙忠民/18604504398

十一、本次竞争性谈判开始时间：2012年7月6日9时（北京时间）。

1、签到。报价供应商签到时间： 2012年7月6日8时45分至9时。

2、竞争性谈判评标地点：黑龙江省经济管理干部学院主楼9楼900会议室

十二、投标保证金金额及缴纳截止时间

投标保证金金额为人民币壹万元整（现金方式）。

请在2012年7月5日14时前到黑龙江省经济管理干部学院财务处交款，否则报价无效。

采 购 人： 黑龙江省经济管理干部学院

联 系 人： 周颖   曲天柱                   电    话：0451-86697112

第二部分  供应商须知

A  说  明

一、合格供应商范围

1、凡具有法人资格，锅炉制造及安装三级许可证（含）以上的企业并具备一定施工能力的工程公司前来参加谈判。

2、必须遵守有关的国家法律、法令和条例。

二、委托

如前来参加谈判的代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权书》（统一格式）。

三、费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

B  报价文件

四、报价文件计量单位

报价文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为元。

五、报价文件的组成

1、报价文件（统一格式），包括：

（1）报价书

（2）报价一览表

（3）报价书附件

（4）资格证明文件

2、资格证明文件包括:

（1）企业法人营业执照 (复印件)

（2）法人代表授权书（如不是法人，须法人签字并盖章）

（3）资质证书等证明材料（复印件）

（4）安全生产许可证（复印件）

（5）税务登记证（复印件）

（6）制造、安装许可证（复印件）

六、报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由报价供应商自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

（1）施工用料的品牌、规格、等级及质量标准；

（2）各种费用预算；

（3）施工过程的管理措施及竣工后的维修承诺；

（4）工程的质量标准；

（5）施工组织设计；

（6）公司的业绩简介。

七、报价

1、所有价格均以人民币报价。

2、报价供应商须对本次谈判采购项目进行整体报价。

3、谈判报价分两次，即谈判开始时的报价（供应商递交的报价文件中的报价）及谈判结束后的最终报价（该报价将做为最终的成交价格）。

4、最低报价不能作为成交的保证。

八、报价文件的签属及规定

1、组成报价文件的各项资料均遵守本条规定。

2、报价供应商应填写全称、同时加盖印章。

3、报价供应商的报价文件必须由法人代表或授权代表签字并盖章。

4、报价文件需注明“正本”、“副本”字样。副本可以用复印件。（正本1份、副本5份）

5、报价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须同一签署人签字并盖章。

6、报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价供应商自行负责。

九、投标保证金与履约保证金

1、报价供应商必须按竞争性谈判公告中规定的金额和时间提交投标保证金，否则报价无效；

2、投标保证金必须采用现金交款的方式。

3、落标供应商的投标保证金，在投标结束后五个工作日内无息退还。

4、如果成交供应商由于自身原因弃标，采购方将不退还投标保证金。

5、成交供应商的投标保证金,可直接转为履约保证金，不足部分在成交供应商与采购人签订采购合同前补齐。

十、付款方式：由乙方全额垫付。

第三部分  工程范围及技术要求

采暖系统改造(图书馆楼及供垫外网检修)

一、图书馆楼采暖改造范围

1、依据原设计图纸，室内地沟主管线，甲、乙、丙环供热管线及阀门全部更换，数量如下：

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 国标焊接钢管 | 4寸 | 350m |
|  | 3寸 | 108m |
|  | 2 .5寸 | 150m |
|  | 2寸 | 210m |
| 国标PPR热熔管 | 1.5 寸 | 90m |
|  | 1.25 寸 | 702m |
|  | 1寸 | 1104m |
| 铜球阀 | 1寸 | 90个 |
|  | 1.25 寸 | 30个 |
| 自动排气阀 | 1寸 | 10套 |
| 法兰蝶阀 | Dg100 | 4套 |
|  | Dg80 | 4套 |
|  | Dg70 | 4套 |

2、甲、乙、丙环共计180组暖气片清洗内部污垢，外表面刷银粉二遍。其中，32组暖气片老式装修，施工时若有损坏，需修复。

二、供垫外网检修范围

1、去家属区7号楼外网换膨胀节(D100)2个(车库院内)。

2、主楼地下室供水主管，回水主管(D50)更换30M。

3、俱乐部暖气主管更换三处，计30M、3寸管。

4、3号公寓楼地沟管更换(D80)15M。

5、1号公寓楼进户阀门更换Dg100、Pg16两个。

第四部分  报价文件格式及附件

《报价文件格式》是参加谈判供应商的部分报价文件格式，请参照这些格式编制报价文件。

1、报价文件封面格式

报 价 文 件

项目名称：  图书馆楼采暖系统改造等工程

报价单位：（公章）

谈判代表：

电    话：

谈判日期：

2、报  价  书

-----------------------：

--------------  （公司全称）授权-----------------（全权代表姓名）---------------（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的---------------（采购编号、项目名称）谈判的有关活动，并对-------------项目进行报价。为此：

1、提供公司须知规定的全部报价文件：

报价文件（含资格证明文件）正本1份，副本5份。

2、报价项目的总价为（大写）----------------元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济《合同》，并承担《合同》规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关数据、情况和技术资料。

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄：

地址：--------------- 邮编：--------------

电话：---------------传真：---------------―――――

单    位（盖章）：

全权代表（签字并盖章）：

日    期：

3、报价一览表

项目名称：------------------------------

| 包号 | 项目名称 | 主要技术要求 | 价格 | 竣工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单位全称（盖章）：

全权代表（签字并盖章）：

4、法人代表授权书

-------------------------：

---------（单位全称）法人代表------授权-------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的-------------项目谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法人代表签字：

单位全称（公章）：

日    期：

附：全权代表姓名：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

5、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

6、 报价书附件

竣工后保修期内措施及内容

7、资格证明文件

*（1）企业法人营业执照 (复印件)

*（2）法人代表授权书（如不是法人，须法人签字并盖章）

*（3）资质证书等证明材料（复印件）

*（4）安全生产许可证（复印件）

*（5）税务登记证（复印件）

*（6）制造、安装许可证（复印件）

说明：以上资格证明文件﹡号条款为必备项，缺少任何一项其报价将被拒绝。